# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13**

**от 30 марта 2022 года с. Барановка**

 О проведении мероприятий по

 санитарной очистке и благоустройству

 территории Барановского муниципального

 образования на весенний период 2022 года

 В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.10 ч.1 ст. 3, ст.30 Устава Барановского муниципального образования, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Барановского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования в период с 11 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года, санитарными днями на период проведения месячника и по его завершению на летний период до 01 октября 2022 года считать среду и пятницу еженедельно.
2. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования на весенний период 2022 года (Приложение № 1)
3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий, расположенных на территории Барановского муниципального образования, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (Приложение № 2)
4. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, а также гражданам - собственникам индивидуальных домов, и лицам, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения, земельного участка (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий в границах занимаемых зданий и домов до осевой линии дорог.
5. Заместителю главы администрации Барановского муниципального образования Игнатьевой Е.Н. еженедельно по пятницам до 1200 час. представлять Главе Барановского муниципального образования информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.
7. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

 - здание администрации- с. Барановка, ул. Ленина,61;

 - доска объявлений, расположенная напротив жилого дома, с.Песчанка, ул.Заречная, д.1.

1. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с 31 марта 2022 года по 29 апреля 2022 года.
2. Датой обнародования считать 31 марта 2022 года.
3. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Барановского муниципального образования.

11.Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с. Барановка, ул. Ленина, 61.

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вольского муниципального района в сети Интернет [www.Вольск.РФ](http://www.Вольск.РФ.) на вкладке «Барановского муниципального образования».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава Барановского**

 **муниципального образования И.С.Харитонов**

# Приложение № 1

#  к постановлению администрации

#  Барановского муниципального образования

# от 30.03.2022 г. № 13

**П Л А Н**

**мероприятий по санитарной очистке и благоустройству**

**территории Барановского муниципального образования**

**на весенний период 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Санитарная очистка и благоустройство улиц и закрепленных территорий | до 11 мая 2022 г. | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятий (по согласованию) |
| 2. | Организовать работу по обрезке деревьев, кустарников, выпиловке сухостойных деревьев в местах общего пользования | до 11 мая 2022 г. | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятия (по согласованию) |
| 3. | Ремонт пешеходного моста через р.Багай | до 30 апреля 2022 г. | Глава Барановского МО |
| 4. | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ, воинского захоронения, братской могилы | до 30 апреля 2022 г. | Глава Барановского МО |
| 5. | Ремонт памятника погибшим воинам в годы ВОВ | до30 апреля 2022 г. | Глава Барановского МО |
| 6. | Посадка саженцев, побелка деревьев на закрепленных территориях, опор электролиний | до 11 мая 2022 г. | Заместитель главы администрации |
| 7. | Обустройство цветников и клумб на закрепленных территориях | до 11 мая 2022 года | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятия (по согласованию) |
| 8. | Благоустройство (сбор мусора) на берегах водоемов, расположенных на территории муниципального образования  | до 11 мая 2022 года | Глава Барановского МО |
| 9. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | до 11 мая 2022 года | Глава Барановского МО |
| 10. | Распространение листовок на экологические темы | до 22 апреля 2022 года | Заместитель главы администрации |

 **Глава Барановского**

 **муниципального образования И.С.Харитонов**

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# Барановского муниципального образования

# от 30.03.2022 г. № 13

# **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ**

**за организациями, учреждениями, предприятиями, расположенными на территории Барановского муниципального образования для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организаций, учреждений, предприятий** | **территория, закрепленная за организациями, учреждениями, предприятиями (по согласованию)** |
| 1. | МОУ «ООШ с. Барановка Вольского района Саратовской области» | территория вокруг здания школы, включая зеленую зону до основной дороги,ул. Советская от дома № 63 до железнодорожного переезда |
| 2. | МОУ «ООШ с.Барановка Вольского района Саратовской области» (детский сад) | территория детского сада, включая зеленую зону до основной дороги,ул. Талалихина от дома № 2 до р. Багай |
| 3. | ДК с. Барановка - филиал МУК «Централизованная клубная система» | территория вокруг здания Д.К., включая зеленую зону до основной дороги,ул. Ленина от дома № 67 до р. Багай по ул.Талалихина |
| 4. | ГУЗ СО «Вольская РБ» «Барановская амбулатория» | территория вокруг здания больницы, включая зеленую зону до основной дороги, ул. Талалихина до дома № 9 |
| 5. | Почтовое отделение с.Барановка № 17, Вольское ОСБ 0242/00046 | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги по ул.Октябрьская |
| 6. | Администрация Барановского МО | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 7. | ИП «Дудрина Ю.Н.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 8. |  Козичкин С.С. | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 9. | ИП « Прохоренко А.В.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 10. | ИП «Копшева О.В.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 11. | ГАУ СО «КЦСОН Вольского района» отделение социального обслуживания (участок № 17) с.Барановка | территория вокруг здания, ул. Советская от «Игониной горы» до железной дороги четная и нечетная стороны, включая зеленую зону до основной дороги |
| 12. | ФГУП СО «Облводоресурс» - Вольский Сенновское отделение | Территория от основной дороги по ул.Октябрьская до р.Багай |

**Глава Барановского**

**муниципального образования И.С.Харитонов**