# АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17

от  08  апреля  2024 года                                                                  с. Барановка

О   проведении    мероприятий    по

санитарной очистке и благоустройству

территории  Барановского муниципального

образования на  весенний период 2024 года

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14  Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  « Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.9 ч.1 ст. 3, ст.30 Устава Барановского муниципального образования,  в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Барановского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования в период с 10 апреля  2024 года  по 10 мая  2024 года, санитарными днями на период проведения месячника и по его завершению на летний период до 01 сентября 2024 года считать среду и   пятницу еженедельно.

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования на весенний период 2024 года (Приложение № 1).

- Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий, расположенных на территории Барановского муниципального образования, независимо от форм собственности,  организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии  с рекомендуемым распределением (Приложение № 2).

- Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, а также гражданам - собственникам индивидуальных  домов, и лицам, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения, земельного участка (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий в границах занимаемых зданий и домов до осевой линии дорог.

- Заместителю главы администрации Барановского муниципального образования Игнатьевой Е.Н. еженедельно по пятницам до 1200 час. представлять Главе Барановского муниципального образования информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Барановского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

- Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации- с. Барановка, ул. Ленина,61;

- доска объявлений, расположенная напротив жилого дома, с.Песчанка,                                      ул.Заречная, д.1.

- Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с 09 апреля 2024 года  по 08 мая 2024 года.

- Датой обнародования считать  09 апреля  2024 года.

- После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Барановского муниципального образования.

11.Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных             законодательством, осуществляется по адресу: с. Барановка, ул. Ленина, 61.

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Барановского муниципального образования  в сети Интернет  https://baranovskoevolskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Барановского

муниципального образования                                            Д.С.Куликов

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# Барановского муниципального образования

# от 08.04.2024 г.  № 17

П Л А Н

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Барановского муниципального образования

на весенний период 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санитарная очистка и благоустройство улиц и закрепленных территорий | до 10 мая 2024 г. | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятий (по согласованию) |
| 2. | Организовать работу по обрезке деревьев, кустарников, выпиловке сухостойных деревьев в местах общего пользования | до 10 мая 2024 г. | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятия (по согласованию) |
| 3. | Ремонт пешеходного моста через р.Багай | до 30 апреля 2024 г. | Глава Барановского МО |
| 4. | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ, воинского захоронения, братской могилы | до 30 апреля 2024 г. | Глава Барановского МО |
| 5. | Ремонт памятника погибшим воинам в годы ВОВ | до30 апреля 2024 г. | Глава Барановского МО |
| 6. | Посадка саженцев, побелка деревьев на закрепленных территориях, опор электролиний | до 10 мая 2024 г. | Заместитель главы администрации |
| 7. | Обустройство цветников и клумб на закрепленных территориях | до 10 мая 2024 года | Глава Барановского МО, руководители учреждений, организаций и предприятия (по согласованию) |
| 8. | Благоустройство (сбор мусора) на берегах водоемов, расположенных на территории муниципального образования | до 10 мая 2024 года | Глава Барановского МО |
| 9. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | до 10 мая 2024 года | Глава Барановского МО |
| 10. | Распространение листовок на экологические темы | до 25 апреля 2024 года | Заместитель главы администрации |

Глава Барановского

муниципального образования                                                            Д.С.Куликов

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# Барановского муниципального образования

# от 08.04.2024 г. № 17

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

за организациями, учреждениями, предприятиями, расположенными на территории Барановского муниципального образования для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию)

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | территория, закрепленная за организациями, учреждениями, предприятиями (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Филиал МАОУ «Образовательный центр №2 «Сфера» р.п.Сенной» с.Барановка» | территория вокруг здания школы, включая зеленую зону до основной дороги |
| 2. | Филиал МАОУ «Образовательный центр №2 «Сфера» р.п.Сенной» с.Барановка» (детский сад) | территория детского сада, включая зеленую зону до основной дороги |
| 3. | ДК с. Барановка – структурное подразделение МУК «Централизованная клубная система» | территория вокруг здания ДК, включая зеленую зону до основной дороги |
| 4. | ГУЗ СО «Вольская РБ» Барановская амбулатория | территория вокруг здания больницы, включая зеленую зону до основной дороги |
| 5. | Почтовое отделение с.Барановка № 17 | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги по ул.Октябрьская |
| 6. | Администрация Барановского МО | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 7. | ИП «Дудрина Ю.Н.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 8. | ИП « Прохоренко А.В.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 9. | ИП «Копшева О.В.» | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 10. | ГАУ СО «КЦСОН Вольского района» отделение социального обслуживания (участок № 17) с.Барановка | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги |
| 11. | ФГУП СО «Облводоресурс» - Вольский Сенновское отделение | территория вокруг здания, включая зеленую зону до основной дороги по ул.Октябрьская |

Глава Барановского

муниципального образования                                                                      Д.С.Куликов